**ТӨСӨЛ**

Төрөөс орон сууц, нийтийн аж ахуйн талаар баримтлах бодлогын 6 дугаар хавсралт

**ТӨРӨӨС ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ**

**АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зорилго | | Төрөөс орон сууц, нийтийн аж ахуйн талаар баримтлах бодлого (цаашид “бодлого” гэх)-ын зорилго нь Монгол Улсын Тогтвортой Хөгжлийн зорилтод үндэслэсэн салбарыг хөгжүүлэх бодлого, төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хүн амын орон сууц, инженерийн дэд бүтцийн хангамж, түүний ашиглалт, үйлчилгээг өргөжүүлэх, дэвшилтэд технологи нэвтрүүлэх замаар иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд тав тухтай амьдрах нөхцөлийг сайжруулахад оршино. | | | | |
| Үр нөлөө  (Үр нөлөөний шалгуур) | | Салбарын санхүүгийн бие даасан чадавхи сайжирч, орон сууцны хангамж, нөхцөл, ус хангамж, ариутгах татуургын байгууламжийн хүчин чадал, хүртээмж нэмэгдэж, тохилог орон сууцтай иргэдийн тоо 50 %, баталгаат ундны усаар хангагдсан хүн ам 90%, сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжтай хүн амын тоо 60%-д тус тус хүрч Монгол улсын хүн амын эрүүл, аюулгүй ая тухтай орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөл сайжирна. | | | | |
| 1. Үйл ажиллагааны чиглэл | | Удирдлага, бүтэц зохион байгуулалтын тогтолцоо, хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох. | | | | |
| № | Үйл ажиллагаа | Бүтээгдэхүүн | Шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжилтийг хариуцах байгууллага | Хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага | Хэрэгжих хугацаа |
| **Зорилт1.** Удирдлага, зохион байгуулалт, хууль эрх зүй болон үйлчилгээний стандартыг боловсронгуй болгох замаар салбарын бодлого, үйл ажиллагааг чанарын шинэ түвшинд гаргаж, тогтвортой хөгжлийг хангах**.** | | | | | | |
| 1.1 | Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын хууль, эрх зүйн орчин, удирдлага, бүтэц зохион байгуулалт, чиг үүргийн тогтолцоог боловсронгуй болгох | “150 000 айл-Орон сууц” үндэсний хөтөлбөр боловсруулах | Эрүүл, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан, инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцтай болох нөхцөлийг бүрдүүлэх, үйлчилгээний чанар, хүртээмж сайжирсан байна. | БХБЯ | СЯ, ХНХЯ,ҮХГ  Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2023 |
| 1.2 | Орон сууц, нийтийн аж ахуйн асуудал хариуцсан Засгийн газрын агентлаг байгуулах | Орон сууц, ус хангамж, ариутгах татуургын асуудлаар төлөвлөлт, үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангагдана. | БХБЯ | СЯ | 2019-2021 |
| 1.3 | Орон сууц, нийтийн аж ахуйн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын салбар нэгжийг асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын бүтцэд оруулж зохион байгуулах. | Салбарын эрдэм шинжилгээ, инноваци хариуцсан нэгж зохион байгуулагдсан байна. | БХБЯ | СЯ | 2019-2021 |
| 1.4 | Орон сууцны тухай, Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай болон холбогдох хуулиудыг шинэчлэн боловсруулах хүрээнд нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын ашиглалт, инженерийн шугам сүлжээний зарим хэсэг /дундын өмчлөлийн шугам сүлжээ/, цахилгаан шат, орон сууцны хорооллын нийтийн эзэмшлийн эд аж ахуй, зам талбай, гэрэлтүүлэг зэрэг инженерийн нарийн хийцлэл бүхий их хэмжээний хөрөнгийг мэргэжлийн байгууллагад хариуцуулж, засвар ашиглалтыг эзэнтэй болгох зохицуулалтыг бий болгох.  УИХ-ын тогтоол,  БХБ-ын сайдын тушаал | Салбарын хэмжээнд хууль, эрх зүйн орчин сайжирна.  Хуулиудын төслийг УИХ-д өргөн барьсан байна. | БХБЯ | ХЗЯ | 2019-2029 |
| 1.5 | Орон сууцны ашиглалт хариуцсан мэргэжлийн байгууллагын засвар үйлчилгээний стандартыг шинэчилж мөрдүүлэх | Стандарт батлагдсан байна | БХБЯ | БХТ | 2019-2021 |
| 1.6 | орон сууцны ашиглалт, үйлчилгээ хариуцсан байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлийг оновчтой тогтоох, нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын засвар, үйлчилгээний зардлыг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулах, орон сууцны даатгалын тогтолцоог боловсронгуй болгох чиглэлээр холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах. | УИХ-ын болон ЗГ-ын тогтоол | БХБЯ | СЯ | 2019-2025 |
| 1.7 | Орон сууцны зээлээр баталгаажсан үнэт цаасанд хөрөнгө оруулсан хөрөнгө оруулагчдыг урамшуулах, хөрөнгө оруулах сонирхолыг нэмэгдүүлэх, иргэдийн төлбөрийн чадварт нийцүүлэн орон сууцны зээл, санхүүжилтийн тогтолцоог сайжруулж, хууль эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох. | УИХ-ын болон ЗГ-ын тогтоол | БХБЯ | СЯ | 2019-2025 |
| 1.8 | ус хангамж, ариутгах татуургын инженерийн хангамжийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн төсөв, үнэ бүрдлийн нормыг томсгосон норм, үнэлгээний системд шилжүүлэх; | Ус хангамж, инженерийн байгууламжийн төсөв үнэ бүрдлийн томсгосон норм, үнэлгээ | Олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсруулсан төсөв үнэ бүрдлийн томсгосон норм, үнэлгээтэй болсон байна. | БХБЯ | БХТ, зөвлөх үйлчилгээний байгууллага (ТББ) | 2021 |
| 1.9 | орон сууц, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажлын төлөвлөлт, шийдэл, чанарыг сайжруулах замаар салбарын хөгжлийн өсөлтийг хангах, олон улсын түвшинд хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх; | Үндэсний стандарт болгож боловсруулсан олон улсын стандарт | Ус хангамж, инженерийн байгууламжийн стандартад үндэсний болгосон олон улсын стандартын эзлэх хувь 85%-д хүрсэн байна. | БХБЯ | БХТ  зөвлөх үйлчилгээний байгууллага (ТББ) | 2019-2025 |
| 1.10 | Баталгаат ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах, үйлчилгээ авах хүний эрхийн тухай хууль эрх зүйн болон бодлогын баримт бичигт тусгайлан зааж, урт болон богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх. | Монгол Улсын “Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай” , “Усны тухай” зэрэг холбогдох хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, тогтоол, журам | Баталгаат ундны усаар хангагдах хүн амын 90 хувь, Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид хамрагдах хүн амын 60 хувьд хүрнэ | БХБЯ | ЭМЯ болон холбогдох яамдууд Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 1.11 | Сумын төвийн сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх, шугам сүлжээгээр хангах, сайжруулах | Сум, орон нутгийн сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжтай болж, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдарч, сурч боловсрох нөхцөл бүрдэнэ. | Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийг 60%-д хүргэнэ | БХБЯ | ЭМЯ  Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 1.12 | Зураг төсөл боловсруулах ажлын төлөвлөлт, чанарыг сайжруулах замаар олон улсын түвшинд хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ | Барилга байгууламжийн зураг төсөлд экспертиз, магадлал хийхэд хот байгуулалтын ногоон хөгжлийн стандарт, ногоон барилгын норм дүрмийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг үндэслэл болгон дүгнэлт гаргадаг болох, журам гаргаж хэрэгжүүлэх | Хот байгуулалтын ногоон хөгжлийн стандарт, ногоон барилгын үнэлгээний систем хэрэгжинэ. | БХБЯ | БХТ | 2019-2025 |
| **Зорилт2.** **Орон сууц, түүний дэд бүтцийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх замаар хүн амыг эрүүл, аюулгүй орчинд тав тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх.** | | | | | | |
| 2.1 | Хот, суурин газрын хэт төвлөрлийг сааруулах, суурьшлын оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэх хүрээнд дагуул, хаяа хот, тосгодыг жигд, тэнцвэртэйгээр хөгжүүлэх, иргэд өөрсдийгөө орон сууцаар хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх замаар орон сууцны чанар, хангамжийг нэмэгдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх; | Солонго-1, 2" төслийг хэрэгжүүлнэ.  "Эко яармаг-1, 2" төслийг хэрэгжүүлж, | Солонго-1, 2" төслөөр 5026 айлын орон сууцны хороолол, "Эко яармаг-1, 2" төслөөр 6672 айлын орон сууцны хороолол баригдана.  Нийт түрээсийн 18488 орон сууц ашиглалтанд орно | БХБЯ | ТОСК | **2019-2025** |
| 2.2 | Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн урьдчилгаа төлбөрийг тэтгэврийн даатгалын нэрийн дансны хуримтлалаас бүрдүүлэх боломжийг судалж хэрэгжүүлэх | ЗГ-ын тогтоол,  Хамтарсан сайдын тушаал | Орон сууц худалдан авах иргэдийн тоо хэмжээ нэмэгдэж, тэдний ая тухтай амьдрах нөхцөл бүрдэнэ. | БХБЯ | СЯ | **2019-2025** |
| 2.3 | Орон сууцны санхүүжилтийн тогтолцоонд урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын сангуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, урт хугацаат, өртөг багатай эх үүсвэрийг НДС, ЭМДС, Ирээдүйн тэтгэврийн өв сан, Баялагийн сан болон хувийн хэвшилд хамаарах сангуудаас татан төвлөрүүлэх механизмыг бий болгох. | Орон сууцны талаар төрөөс хүлээсэн үүрэг, санхүүгийн ачааллыг хөнгөвчлөх, хувийн хэвшлийг бодлогоор дэмжих, түлхүү татан оролцуулах тухай ЗГ-ын шийдвэр | Орон сууцны санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн эрх зүйн таатай орчин бүрдэнэ. | БХБЯ | СЯ,ҮХГ | **2019-2025** |
| 2.4 | "Ногоон хувийн сууц" загвар төслийг 2 байршилд хэрэгжүүлнэ. | “Ногоон хувийн сууц” төслийг хэрэгжүүлэх | Төсөл хэрэгжсэн байна. | БХБЯ | Яамд  Уур амьсгалын ногоон сан | 2019-2025 |
| 2.5 | Хүн амын 50 хүртэл хувь нь тохилог орон сууцаар хангагдсан байна | БХБЯ | ТОСК | 2019-2025 |
| 2.6 | Ипотекийн зээлийн сан болон түрээсийн санг нэмэгдүүлэх, эдгээрт үзүүлсэн гадаад, дотоодын зээл тусламжийн 30-аас доошгүй хувийг зорилтод бүлгийн иргэдийн орон сууцны хангамж, нөхцөлийг сайжруулахад зориулах ; | Иргэдийн орон сууцны хангамж, нөхцөлийг сайжруулахад чиглэсэн санхүүжилтийн тогтвортой эх үүсвэрийг бүрдүүлэх. | Төрийн халамж, дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай зорилтот бүлгийн иргэдийн орон сууцны хангамж, нхцөлийг сайжруулахад онцгой анхаарч, орон сууц үндэсний хөтөлбөрт тусгаж, хэрэгжүүлэх | БХБЯ | ХНХЯ  Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 2.7 | Төрөөс нийгмийн эмзэг хэсгийг орон сууцжуулах тусгайлан үзүүлэх нийгмийн халамж, дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх | Бага, дунд орлоготой 4032 айлын орон сууцыг тус тус ашиглалтанд оруулна. | БХБЯ | ТОСК | 2019-2025 |
| 2.8 | Үндэсний түвшинд төрийн албан хаагчид, өндөр настан ,залуу гэр бүлийг хямд өртөгтэй орон сууцаар хангах нөхцөл бүрдүүлэх | Ахмадын болон түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх төсөл | БХБЯ | ХНХЯ  Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | **2019-2025** |
| 2.9 | Түрээсийн орон сууцны барилгажилтын бодлого хэрэгжүүлэх | нийслэлд 16 мянган айл, аймгийн төвүүдэд 4000 айлын түрээсийн орон сууцны санг төр, орон нутаг, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд бүрдэнэ.  “Солонго 1”, “Солонго 2”, “Баянголын ам” зэрэг нийт 8000 орчим айлын түрээсийн орон сууцны санг бүрдүүлнэ.  Нийт түрээсийн 16512 орон сууц ашиглалтанд орсон байна. | БХБЯ | ХНХЯ  Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | **2019-2025** |
| 2.10 | Хот, суурин газрын гэр хорооллын газрыг иргэдийн шууд оролцоотойгоор дахин төлөвлөх, инженерийн дэд бүтцэд холбогдсон тохилог орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх хот байгуулалтын үйл ажиллагааг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх; | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлүүлэх | Нийслэлийн 10000 айлын орон сууц төсөл  Газрыг дахин төлөвлөж нийтийн зориулалттай 45 мянган орон сууц  Иргэн, хуулийн этгээдийн эзэмшлийн газар дээр 57 мянган орон сууц | БХБЯ | ХНХЯ  Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2026 |
| 2.11 | Газар шинэчлэн зохион байгуулах үйл ажиллагаатай уялдуулан төвлөрсөн дэд бүтцийн системд холбогдох боломжгүй хэрэглэгчийг хэсэглэн инженерийн хангамжинд холбох | Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн 6 хороонд 6 ширхэг бичил дэд төв байгуулсан байна. | БХБЯ | Нийслэлийн ЗДТГ | 2019-2025 |
| 2.12 | Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, аймаг, нийслэлийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан инженерийн дэд бүтцийн хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. | инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл, Дэд бүтцийн /УБ хотын Баянзүрх, Сонгино-хайрхан дүүрэг, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймагт / төсөл хэрэгжинэ. | Инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон нийт айл өрхийн эзлэх хувь 50 хувьд хүрнэ. | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2025 |
| 2.13 | хот, суурин газарт шинээр баригдах орон сууцны хорооллын инженерийн хангамжийн шугам сүлжээг хонгилын системээр төлөвлөх, барьж байгуулах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх. | Улаанбаатар хотын 6 дүүрэг, 21 аймгийн төв, 21 аймгийн сумын төв | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 2.14 | Малчдын орон нутагтаа тав тухтай ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, байгаль орчинд ээлтэй, ус, дулаан, эрчим хүчний хэмнэлттэй орон сууцтай болоход нь санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх. | Ховд аймгийн төвд 120 айлын, Архангай, Баянхонгор, Дорнод, Завхан, Увс, Хэнтий, Хөвсгөл аймгийн төвд 1200 айлын орон сууц тус тус баригдана | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2025 |
| 2.15 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн орон сууцны болон олон нийтийн барилга байгууламжийн орчны болон дотоод зохион байгуулалтын заавал дагаж мөрдөх үндэсний стандартыг боловсруулж мөрдүүлэх | MNS стандарт | БХБЯ | ХНХЯ  СХЗГ | 2019-2021 |
| **Зорилт 3.** Хүний хөгжил, мэдлэгт суурилсан менежментийн тогтолцоог бүрдүүлэх замаар төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэх. | | | | | | |
| 3.1 | Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын хүний нөөцийн төлөвлөлт, хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулна. | Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын хүний нөөцийн төлөвлөлт, хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулна | Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлагдсан байна. | БХБЯ | Мэргэжлийн холбоод | **2019-2029** |
| 3.2 | Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын инженер техникийн ажилтан, ажилчдыг мэргэшүүлэх, гадаад улсад сургах, дадлагажуулах, мэргэжилтэн солилцох хөтөлбөрт хамруулах | Урт болон богино хугацаагаар мэргэжил дээшлүүлсэн, дадлагажуулсан хүний тоог суурь оныхоос 2 дахин өсгөх . | БХБЯ | БСШУСЯ  Мэргэжлийн холбоод | 2019-2029 |
| 3.3 | Мэргэжлийн боловсрол эзэмшүүлэх, мэргэжлийн ур чадвар олгох, дээшлүүлэх үйл ажиллагааг хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээ, ажил олгогчийн захиалгад нийцүүлэн зохион байгуулах. | Төр, хувийн хэвшил, мэргэжлийн төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаанд тулгуурлан мэргэжил, мэргэшлийн ур чадвар эзэмшүүлэх, дадлагажуулах | Мэргэжлийн чадамжийн үнэлгээ сайжирна. | БХБЯ | БСШУСЯ  Мэргэжлийн холбоод | 2019-2029 |
| 3.4 | салбарын хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, мэргэшсэн инженер техникийн ажилтан болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тогтолцоог хөгжүүлэх замаар хүний нөөцийн чадавхыг дээшлүүлэх. | Орон сууц, нийтийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг мэдлэг, ур чадвар бүхий мэргэжлийн ажилтан, ажилчдаар хангана. | Мэргэжилтэй ажилтан, ажилчдын тоо хэмжээ өснө. | БХБЯ | БСШУСЯ  Мэргэжлийн холбоод | 2019-2029 |
| 3.5 | Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв (МСҮТ)-ийн суралцагсдын элсэлтийн тоог нэмэгдүүлж, материаллаг баазыг бэхжүүлэх | Мэргэжилтэй ажилчдыг бэлтгэх ажлын чанар, хүртээмж дээшилнэ. | БХБЯ | БСШУСЯ, СЯ  Мэргэжлийн холбоод | 2019-2029 |
| 3.6 | Их, дээд сургууль, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг олон улсын жишигт нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулах, сургалтын орчинг сайжруулах . | Их,дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв (МСҮТ)-ийн сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг олон улсын жишигт нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулна. | Олон улсын жишигт нийцсэн сургалтын хөтөлбөр, стандарт батлагдана. | БХБЯ | БСШУСЯ  Мэргэжлийн холбоод | 2019-2029 |
| 3.7 | Шинэ технологи,цахим тоног төхөөрөмж, инновац нэвтрүүлэхтэй уялдан хүний нөцийг тогтмол чадавхжуулах | Сургалтын стандарт, хөтөлбөр боловсруулах | БХБЯ | БСШУСЯ  Мэргэжлийн холбоод | 2019-2029 |
| 3.8 | Хүн амд ногоон хэрэглээний соёл, хог хаягдлыг ангилан ялгах, амьдрах орчны эрүүл ахуйн зөв дадлыг төлөвшүүлэх . | Хүн амд ногоон хэрэглээний соёл, хог хаягдлыг ангилан ялгах, амьдрах орчны эрүүл ахуйн зөв дадлыг төлөвшүүлэх талаар сургалт, сурталчилгааны ажлын хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулж , хэрэгжүүлэх | Сургалт, сурталчилгааны ажлын хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулж , хэрэгжүүлсэн байна | БХБЯ | БОАЖЯ  БСШУСЯ | 2019-2029 |
| **Зорилт 4.** Шинжлэх ухаан технологийн ололт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны үр дүн, мэдээллийн цахимжсан технологид тулгуурлан орон сууц, инженерийн дэд бүтэц, ус хангамж, ариутгах татуургын байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээг ухаалаг системд үе шаттайгаар шилжүүлэх **чиглэлээр:** | | | | | | |
| 4.1 | Гадаргын болон газрын доорхи усыг олзворлох, боловсруулах, дамжуулах, түгээх, ус хангамжийн үйл ажиллагааны удирдлага, хяналт, мэдээллийг тоон системд бүрэн шилжүүлэх, ухаалаг нэгдсэн сүлжээг бий болгох; | Ус олзворлох, боловсруулах, дамжуулах, түгээх, хангах үйл ажиллагааны удирдлага, хяналт, мэдээллийг тоон системд бүрэн шилжүүлэх, нэгдсэн ухаалаг сүлжээг бий болгох. | Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт болон аймгийн төвүүдийн ус хангамж, ариутгах татуургын системийг ухаалаг нэгдсэн сүлжээнд холбох | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 4.2 | Салбарын шинжлэх ухаан, судалгаа, шинжилгээний ажлын цар хүрээг нэмэгдүүлэх замаар дотоодын технологийн чадавхыг сайжруулах, хөгжлийг хангах, инновацийг дэмжих; | Нийтийн аж ахуйн салбарт инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гаргана. | Шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар, тоо хэмжээ суурь онтой харьцуулахад 100 хувь нэвтрүүлж, хиймэл оюун ухааныг ашиглаж эхлэнэ. | БХБЯ | БСШУСЯ | 2019-2029 |
| 4.3 | Хот, суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан Улаанбаатар хот, аймгийн төвийн орон сууцны ашиглалт, засвар үйлчилгээнд, бохир ус цэвэрлэх байгууламжид дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, шинэчлэх ажлыг эрчимжүүлж, байгаль орчны тэнцлийг хадгалж, хяналтыг сайжруулах; | Өвөрхангай, Архангай, Дорноговь, Өмнөговь, Булган, Хөвсгөл, Хэнтий, Дундговь, Сүхбаатар аймгийн төвд хоногт 3000 м3 ахуйн бохир усыг цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих, Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Дорнод, Завхан, Увс аймгийн төвүүдийн “Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих”, “Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах”, төсөл, | Ус цэвэрлэх технологит дэвшилтэд шинэ техник, тоног төхөөрөмжийг эзэмшиж, хүний нөөцийн чадавхи сайжирна. | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 4.4 | Хот, суурины нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын усны хяналт-шинжилгээний лабораториуд хими, бактериологи зэрэг нарийн шинжилгээний орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдаж шинэчлэгдэнэ. | Хот, суурины нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын усны хяналт-шинжилгээний лабораториуд хими, бактериологи зэрэг нарийн шинжилгээний орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдаж шинэчлэгдэх | Хот, суурины нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын усны хяналт-шинжилгээний лабораториуд хими, бактериологи зэрэг нарийн шинжилгээний орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдаж шинэчлэгдсэн байна | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 4.5 | Гадаргын усыг хот, суурины хүн амын ус хангамжид ашиглах хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх. | Гадаргуугийн усыг хот, суурины хүн амын ус хангамжид ашиглах хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх | Гадаргуугийн усыг хот, суурины хүн амын ус хангамжид ашиглах хэмжээг 5 хувь хүртэл хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 4.6 | “Туул усан цогцолбор”, “Тайшир-Алтай”төсөл хэрэгжинэ. | БХБЯ | ГХЯ,СЯ | 2019-2025 |
| 4.7 | Ус хангамжийн хэрэглээ, тооцох механизмыг бүрэн тоолууржуулж, ухаалаг систем нэвтрүүлнэ. | Ус хангамжийн хэрэглээ, тооцох механизмыг бүрэн тоолууржуулж, ухаалаг систем нэвтрүүлэх | Усны хэрэглээ бүрэн тоолууржиж, орлого болоогүй усны алдагдал тогтмол багасч, усны хэмнэлттэй зарцуулалт бүх нийтийн дадал, заншил болсон байна | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2025 |
| 4.8 | Хот, суурин газарт шинээр төлөвлөж байгаа орон сууцны хорооллын унд-ахуйн хэрэглээний усыг тусад нь төлөвлөх техникийн шийдлийг зураг төсөлд тусгаж, хэрэгжүүлнэ. | орон сууцны хорооллын унд-ахуйн хэрэглээний усыг тусад нь төлөвлөх техникийн шийдлийг зураг төсөлд тусгах, хэрэгжүүлэх | Улаанбаатар хотод шинээр төлөвлөх орон сууцны хороололын унд-ахуйн хэрэглээний цэвэр усыг тусад нь төлөвлөх техникийн шийдлийг зураг төсөлд тусгах замаар хэрэгжүүлж эхлүүлсэн байна | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2020 |
| 4.9 | Ундны усны чанарын дундаж үзүүлэлт нь Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй ундны усны стандарт MNS 900:2005-ийн шаардлага хангахгүй байгаа аймгуудад ДЭМБ-аас гаргасан зөвлөмжийн дагуу “Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө” боловсруулан хэрэгжүүлнэ . | “Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө” боловсруулах | Дундговь, Сүхбаатар, Говь-Алтай, Баянхонгор, Сэлэнгэ, Завхан аймаг, тэдгээрийн холбогдох сумдын ундны усны стандартын шаардлага хангагдсан байна | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 4.10 | Улаанбаатар хотод ажиллаж байгаа халаалтын зуухыг буулгаж, хэрэглэгчдийг төвлөрсөн болон хэсэгчилсэн инженерийн хангамжид үе шаттайгаар холбох ажлыг эрчимжүүлнэ | Хот, суурин газарт ажиллаж байгаа нам болон дунд даралтын халаалтын зуухыг буулгаж, хэрэглэгчдийг төвлөрсөн болон хэсэгчилсэн инженерийн хангамжид холбох , сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрт холбох, шинжлэх ухаан, инновац нэвтрүүлэх. | хэрэгжинэ. Агаар дахь нарийн болон том ширхэглэгт тоосонцрын (өөрөөр хэлбэл, PM 2.5 болон PM 10) жилийн дундаж хэмжээ (хүн амд харьцуулсан) | БХБЯ  ЭХЯ | ОСНААУГ  УБ Дулаан түгээх сүлжээ ТӨХК | 42,870.0 |
| 4.11 | Хот, суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан Улаанбаатар хот, аймгуудын төвийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжид дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, шинэчлэх ажлыг эрчимжүүлж, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулж, хяналтыг сайжруулна | Орон сууц, олон нийтийн барилгаас гарах ахуйн болон үйлдвэрийн бохирдол багатай технологийн бохир усыг давтан, дахин болон эргүүлэн ашиглах технологийн шийдлийг нэвтрүүлэх, усны нөөцийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг шинжлэх ухааны байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх | Хөтөлбөр боловсруулагдаж хэрэгжиж эхэлсэн байна | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 20.0 |
| 4.12 | Улаанбаатар хотын бохир усны Төв цэвэрлэх байгууламжид орчин үеийн дэвшилтэт технологи нэвтрэн шинэчлэгдэж, технологийн үйл ажиллагаа нь жигдэрч, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл буурч, үнэргүй, орчны бохирдолгүй болгох | Хоногт 250 мянган м3 бохир усыг цэвэрлэх хүчин чадалтай 3 үе шаттай цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт бүхий “Улаанбаатар хотын шинэ төв цэвэрлэх байгууламж” ашиглалтанд орно. | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2021 |
| 4.13 | Баталгаат ундны усаар хангагдсан хүн амын эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлнэ | Баталгаат ундны усаар хангагдсан хүн амын эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх | Баталгаат ундны усаар хангагдсан хүн амын эзлэх хувь хэмжээг 90 % -д хүргэнэ | БХБЯ | ЭМЯ, БОАЖЯ,  Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 4.14 | Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлнэ | Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн эзлэх хувийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх | Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийг 60%-д хүргэнэ | БХБЯ | ЭМЯ, БОАЖЯ  Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 4.15 | Агаарын чанар, хотын болон хог хаягдлын менежментийн асуудалд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, судалгааны үр дүнд тулгуурлан хотуудын нэг хүнд ногдох байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг бууруулах | ”Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах”, “Хуурай хог хаягдлыг дахин боловсруулах” төсөл хэрэгжүүлэх | Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрэн бүрдэнэ. | БХБЯ | ЭМЯ, БОАЖЯ  Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 4.16 | Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний насжилтийг уртасгах, шинэчлэх, засварлах ажилд шинэ дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлнэ. | Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний насжилтийг уртасгах, шинэчлэх, засварлах ажилд шинэ дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх | Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний насжилтийг уртасгах, шинэчлэх, засварлах ажилд шинэ дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж эхэлсэн байна. | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 4.17 | Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах, тэжээгдлийн мужийн тогтвортой байдлыг тэтгэх цогц арга хэмжээ авна | Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах, тэжээгдлийн мужийн тогтвортой байдлыг тэтгэх цогц арга хэмжээ авах | Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах, тэжээгдлийн мужийн тогтвортой байдлыг тэтгэх цогц арга хэмжээ авч хэрэгжиж эхэлсэн байна | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 4.18 | Бохир ус цэвэрлэх үйлдвэрлэлд технологийн дэвшилийг үе шаттай нэвтрүүлнэ | Идэвхт лагийн технологи, биореактор, лаг усгүйжүүлэх, бүрэн боловсруулах | Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн технологи ажиллагаа, цэвэрлэгээний түвшин олон улсын хөгжлийн чиг хандлага, стандартын шаардлагад хүрснээр хөрс, ус, агаарын бохирдолд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл багасч, байгал экологийн тэнцвэртэй байдал хэвийн хадгалагдана | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 4.19 | Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний түвшинг дээшлүүлнэ | Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний түвшинг үе шаттайгаар дээшлүүлэх | Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний түвшинг 98%-д хүргэнэ | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 4.20 | Хот, суурин газрын орон сууцны хорооллын унд-ахуйн хэрэглээнээс гарсан саарал усыг стандартын шаардлагад нийцүүлэн боловсруулах, үйлдвэрлэл технологи, ногоон байгууламжийн усалгааны зориулалтаар ашиглах техникийн шийдлийг зураг төслөөр дамжуулан хэрэгжүүлнэ | Хот, суурин газрын орон сууцны хорооллын унд-ахуйн хэрэглээнээс гарсан саарал усыг цэвэрлэн үйлдвэрлэл технологи, ногоон байгууламжийн усалгааны зориулалтаар ашиглах техникийн шийдэл, зураг төсөл, үндэсний стандарт | Саарал усыг стандартын шаардлагад нийцүүлэн боловсруулах, үйлдвэрлэл технологи, ногоон байгууламжийн усалгааны зориулалтаар ашиглах техникийн шийдлийг зураг төслөөр дамжуулан хэрэгжүүлсэн орон сууц, олон нийтийн барилгын 20 хуьд шийдвэрлэсэн байна. | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| **Зорилт 5.** Ашиглалт, үйлчилгээний үнэ тарифыг өөрийн өртөг, зардлаас нь хамааруулж тогтоох, үндэслэлийг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг бодитой болгох, салбарын байгууллагуудын чадавхи, бие даасан байдлыг бэхжүүлэх **чиглэлээр:** | | | | | | |
| 5.1 | Орон сууцны ашиглалт, засвар үйлчилгээ хариуцсан мэргэжлийн байгуулагыг зохих шалгуур үзүүлэлт, өрсөлдөөний зарчмаар сонгон шалгаруулж, тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг журамлах; | Хууль, эрх зүйн баримт бичиг | Орон сууцны ашиглалт, засвар үйлчилгээний чанар сайжирна | БХБЯ | ХЗЯ | **2019-2021** |
| 5.2 | Салбарын хэмжээнд зураг төсөл,төсвийн жишиг үнэ, засвар, үйлчилгээний тарифын тогтолцоог зохицуулалттайгаар үе шаттай боловсронгуй болгох; | Нийтийн аж ахуйн салбарт нэвтэрч буй шинэ технологи, тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл, угсралт, засвар үйлчилгээний үнэ, тарифын шинэчилсэн үнэлгээ гаргах | Зураг төслийн болон засвар, үйлчилгээний ажлын үнэлэмж дээшлинэ. | БХБЯ | СЯ | **2019-2021** |
| 5.3 | Зураг төслийн байгууллагуудын дотоод хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгож зураглал, тооцоо,судалгаа, мэдээлэлийн иж бүрэн санд тулгуурласан цахим тогтолцоог нэвтрүүлэх | BIM систем нэвтрүүлсэн байгууллагын тоо | БХБЯ | БХТ | 2019-2025 |
| 5.4 | Сумдын төвд төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд орон сууц, нийтийн аж ахуйг цогцоор байгуулан үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх; | “Сумдын хөгжлийн загвар болон түүнд хамаарах нэг маягийн загвар зургийн жагсаалт батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 226 дугаар тогтоолоор батлагдсан нэг маягийн загвар зургийн дагуу үйлдвэрлэл, үйлчилгээний барилга байгууламж, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний цогцолборуудыг барих | 100 сумын төвд стандартын шаардлага хангасан нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний цогцолборууд баригдана. | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга  Хувийн хэвшил | **2019-2029** |
| 5.5 | Нийлүүлэлтэд чиглэсэн аргаас усны хязгаарлагдмал нөөцөд тулгуурласан хандлага, түүнийг дэмжсэн зохицуулалт бий болгох. | Ус дамжуулах, түгээх шугамын алдагдлыг үе шаттайгаар бууруулах | Ус дамжуулах, түгээх шугамын алдагдлыг 8% хүртэл бууруулна | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 5.6 | Ус хангамжийн эх үүсвэрийн гүний худаг, өргөлтийн шахуургын суурилагдсан хүчин чадал, дамжуулах шугамын нэвтрүүлэх чадварын нөөцийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх | Ус хангамжийн эх үүсвэрийн гүний худаг, өргөлтийн шахуургын суурилагдсан хүчин чадал, дамжуулах шугамын нэвтрүүлэх чадварын нөөцийг 20% хүртэл хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| **Зорилт 6.** **Экологи, эдийн засаг, нийгмийн үр ашиг бүхий өрсөлдөх чадвартай ашиглалт, үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих замаар хүн амын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр :** | | | | | | |
| 6.1 | Орон нутаг дахь төвлөрсөн ус хангамж, ариутгах татуургын барилга байгууламж, шугам сүлжээтэй сумын төвүүдийн тоог нэмэгдүүлэх, ус, ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах ажлыг үе шаттай шийдвэрлэх; | Төвлөрсөн ус хангамж, ариутгах татуургын системтэй сумын төвийн тоог нэмэгдүүлнэ. Ундны болон ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. | Инженерийн дэд бүтэц бүхий сумдыг 100 хүргэж, сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийг 60 хувьд хүргэх | БХБЯ | ЭМЯ  БОАЖЯ | 2019-2029 |
| 6.2 | Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын засвар үйлчилгээнд зориулж иргэдийн хуримтлуулсан хөрөнгийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулах нөхцлийг бүрдүүлэх; | Хувьчлагдсан орон сууцны барилгат элэгдлийн сан байгуулах хууль эрх зүйн орчинг Орон сууцны тухай хуульд заалт болгон оруулж хэрэгжүүлэх | Орон сууцны ашиглалт уртасч ,хот, суурин газрын барилга, байгууламжийн өнгө үзэмж сайжирна. | БХБЯ | ХЗЯ | 2019-2021 |
| 6.3 | Монгол орны байгаль, цаг уурын нөхцөлд тохирсон, инновацид суурилсан, түүхий лагийг боловсруулан эцсийн бүтээгдэхүүн болгох, цэвэрлэгдсэн усыг гүн боловсруулж дахин болон эргүүлэн ашиглах замаар усны экологи-эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх хэмнэлтийн бодлого хэрэгжүүлэх; | Улаанбаатар хотын ус хангамжийг нэмэгдүүлэх цэвэр усны 52 худаг, түүнийг дагасан дэд бүтэц, Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжаас гарсан усыг дахин боловсруулж, цэвэрлэх байгууламж барих төслүүд хэрэгжинэ. | УБ хотын ус хангамж 68 сая шоо метрээр нэмэгдэнэ. | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 6.4 | Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн хуримтлагдсан лагийг үнэргүйжүүлэх, халдваргүйжүүлэх, боловсруулах | хуримтлагдсан лагийг 100 хувь боловсруулна. | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 6.5 | Ахуйн хог хаягдлыг цуглуулах, ангилах, боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, эрчим хүч гаргах замаар нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, байгальд булах, зайлуулах хаягдлын хэмжээ, бохирдлыг бууруулах менежментийн шинэ тогтолцоог бүрдүүлэх. | Ахуйн хог хаягдлыг ангилан ялгах, цуглуулах, тээвэрлэх, татан зайлуулах дэд бүтцийн байгууламж, машин механизмыг хүртээмжтэй байдлаар бий болгох, аргачлал, стандартыг боловсруулах | Холбогдох заавар, аргачлал, стандартыг боловсруулж нэвтрүүлэх, үйл ажиллагааг зохион байгуулсан байна | БХБЯ | БОАЖЯ, СЯ, ЭХЗХ | 2019-2029 |
| 6.6 | Хог хаягдлыг дахин боловсруулах, эрчим хүч гаргах, бордоо, зам талбай, барилгын материал үйлдвэрлэх зэрэг нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн бий болгох үйл ажиллагааг дэмжих | Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл бий болсон байна | БХБЯ | БОАЖЯ | 5,000.0 |
| 6.7 | ”Хуурай хог хаягдлыг дахин боловсруулах” төсөл Дархан-Уул, Говь-Алтай аймгуудад хэрэгжинэ.  Улаанбаатар хотод өдөрт 2000тн ахуйн хог хаягдлыг боловсруулах үйлдвэрийг барьж | Хуурай хог хаягдлын хэмжээ 50 хувь буурна. | БХБЯ | БОАЖЯ, СЯ, ЭХЗХ | 2019-2029 |
| 6.8 | Хот, суурин газар бүрт эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хогийн цэг байгуулах, өргөтгөх | Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хогийн цэгтэй болсон байна | БХБЯ | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | 2019-2029 |
| 6.9 | Үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын менежментийг тухайн үүсгэгчээр нь хариуцуулах, бохирдуулагч нь төлбөр төлдөг тогтолцоонд шилжүүлнэ | Холбогдох яамд тухайн салбарын үйлдвэрлэл эрхлэлтээс гарах хатуу хог хаягдлыг хянах, байгаль орчинд халгүй арга технологиор зайлуулах менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж  хэрэгжүүлэх | Менежментийн төлөвлөгөө боловсруулагдаж хэрэгжсэн байна | БХБЯ | БОАЖЯ | 2019-2029 |
| 6.10 | Бараа бүтээгдэхүүний сав, баглаа боодлыг үйлдвэрлэгч эргүүлэн татаж ашиглах, дахин боловсруулах тогтолцоог нэвтрүүлэх | Бараа бүтээгдэхүүний сав, баглаа боодлыг дахин боловсруулах тогтолцоог нэвтрүүлсэн байна | БХБЯ | БОАЖЯ | 2019-2029 |
| 6.11 | Орон сууцны барилгын дулаан алдагдлыг бууруулах, эрчим хүч хэмнэх үйл ажиллагааг дэмжих санхүүгийн хөшүүрэг, ногоон моргейжийн хөтөлбөр бий болгох . | Барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах эрчим хүч хэмнэх үйл ажиллагааг дэмжсэн зээл, санхүүжилтийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх | Барилгын дулаан алдагдлыг бууруулах эрчим хүч хэмнэх үйл ажиллагааг дэмжсэн зээл, санхүүжилтийн механизм бий болсон байна. | БХБЯ | БОАЖЯ, СЯ, ЭХЗХ | 2019-2029 |
| 6.12 | Салбарын хэмжээнд үнэ, тарифын бодлогыг төрийн хяналт зохицуулалттайгаар үе шаттайгаар хийж , үнэ , тарифыг боловсрогшуй болгоно. | Бодит өртөг, үйл ажиллагааны хэвийн, зохих түвшинг хангасан, үнэ, тарифийн тогтолцоог буй болгох замаар салбарын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах | Өрсөлдөх чадвар, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж дээшилж, салбарын санхүүгийн үйл ажиллагаа тогтворжсон байна | БХБЯ | СЯ | 2019-2029 |
| 6.13 | Нийтийн аж ахуйн байгууллагууд тусгай зориулалт машин механизм нийлүүлнэ. | Ус түгээх цэгийн тоог нэмэгдүүлж, үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх | 70 хувь парк шинэчлэл хийгдэнэ. | БХБЯ | НЗДТГ  Аймаг, хотын ЗДТГ | 2019-2029 |

АЖЛЫН ХЭСЭГ